| Revisió | Redactat per | Revisat per | Aprovat per | Data aprovació | Data publicació |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Registre de canvis del document

| Revisió | Apartat | Data Modificació | Motiu del canvi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 2.4 | 12/04/2021 | Incloure Quality Gates als lliurables dels projectes |
| 3.1 | 2.4 | 30/04/2021 | Actualització del contingut de la taula |
| 3.2 | Text (pàg 3) | 20/05/2021 | Actualització informació sobre el compliment d’apartats |
| 3.3 | 2.4 | 02/01/2023 | Actualització de les Quality Gates afegint dues noves tipologies. |
| 3.4 | 0 | 15/06/2023 | Actualització del nous contractes de Lot executor |
| 3.5 | - | 13/10/2026 | Eliminar logo proveïdor |

RESPONSABLE DEL DOCUMENT:

Í N D E X

0.	Resum de l’oferta	2

1.	Descripció de la Necessitat	3

1.1	Objectius de Negoci	3

1.2	Objectius del Projecte	3

2.	Enfocament de la Solució	3

2.1	Descripció de la Solució	3

2.2	Components impactats	3

2.3	Riscos	3

2.4	Fases i Lliurables de Desenvolupament de Sistemes d’informació	3

3.	Valoració	5

3.1	Valoració d’esforços	6

3.2	Calendari	6

3.3	Oferta econòmica	6

4.	Pla de Facturació	7

# Resum de l’oferta

| Oferta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Codi |  | Descripció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idea |  | <C.Idea> |  | <Nom Idea> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripció Oferta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data presentació |  | <dd/mm/aaaa> |  |  |  |  | Data fi validesa |  |  |  |  | <dd/mm/aaaa> |  |  |  |
| Responsable de l’oferta |  | <Responsable de la Oferta Proveïdor> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Departament/Entitat |  | <Nom del Departament o Entitat> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promotor |  | <Direcció General o Unitat que actua com a promotor> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot executor |  | Trieu un element. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solució |  | <CSol> |  |  | <Nom Solució> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codi | Descripció |  |  |  |  |  |  | ET | Hrs | Perfil |  |  | Tarifa hora sense IVA |  | Tarifa hora amb IVA |
| <C.Aplic. 1> | <Nom Aplicació 1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <C.Aplic. 2> | <Nom Aplicació 2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <C.Aplic. 3> | <Nom Aplicació 3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <C.Aplic. 4> | <Nom Aplicació 4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Descripció del problema o oportunitat de negoci, - Objectius de negoci i/o beneficis - Objectius del Projecte (Quin és el lliurable principal) |  | <Descripció de la Necessitat> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Enfocament de la solució |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resum de Fases i pla de desplegament - Principals fites. - Impacte en components d’aplicació, arquitectura, etc. - Riscos principals - Condicionants |  | <Descripció de l'enfocament del projecte> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Valoració |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hores totals |  | hrs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durada estimada (setmanes) |  | set. | Inici estimat |  |  | <mm/aaaa> |  |  | Fi estimat |  | <mm/aaaa> |  |  |  |  |
|  |  | Imports sense IVA |  |  |  |  |  |  | Imports amb IVA |  |  |  |  |  |  |
| Imports |  | Cost Evolutiu | Recu Any 0 |  |  | Recu Anual |  |  | Cost Evolutiu |  | Recu. Any 0 |  |  | Recur Anual |  |
| Desenvolupament SI |  | 0 € | 0 € |  |  | 0 € |  |  | 0 € |  | 0 € |  |  | 0 € |  |
| 4.- Pla de Facturació |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fita |  |  |  |  |  | % Fita |  |  | Import sense IVA |  | Import amb IVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  |  | 0 € |  | 0 € |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  |  | 0 € |  | 0 € |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  |  | 0 € |  | 0 € |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  |  | 0 € |  | 0 € |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  |  | 0 € |  | 0 € |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 100 % |  |  | 0 € |  | 0 € |  |  |  |  |

<ÉS D’OBLIGAT COMPLIMENT QUE, TOTS ELS APARTATS DEL PRESENT DOCUMENT, ESTIGUIN INFORMATS QUAN L’IMPORT DE L’OFERTA SIGUI SUPERIOR A 18.000€>

# Descripció de la Necessitat

## Objectius de Negoci

<Descriure la situació actual, justificació i objectius de negoci que persegueix l’actuació.>

## Objectius del Projecte

<Descriure el resultat o resultats a aconseguir amb el projecte i els principals lliurables finals.>

# Enfocament de la Solució

## Descripció de la Solució

<Descriure l’enfocament de la solució, requisits o restriccions tècniques, consideracions, dependències i enfocament de desplegament (multiversió, rollout)>

## Components impactats

| Component | Descripció del l’impacte |
| --- | --- |
| <ex. Mòdul de RRHH | Creació de processos i formularis de consulta> |
| <ex. Servidor BD | Ampliació de la capacitat de disc> |
| <ex. Aplicació x | Canvi en la interfície> |
| <ex. Llicències | Ampliació de Llicències< |

## Riscos

| Risc | Prob | Imp | Acció de mitigació |
| --- | --- | --- | --- |
| Risc 1 |  |  |  |
| Risc 2 |  |  |  |
| Risc 3 |  |  |  |

## Fases i Lliurables de Desenvolupament de Sistemes d’informació

D’acord amb els estàndards de nivell de Qualitat i de Gestió de Projectes, el proveïdor desenvoluparà o actualitzarà els documents i lliurables especificats a la taula que acompanya aquest apartat.

Hi ha sis tipologies de projectes en relació a les Quality Gates (veure la Web de Qualitat): ‘Nova Solució/Manteniment Evolutiu’, ‘Manteniment Correctiu’, ‘Transformació Tecnològica’ i ‘Aplicacions Mòbils’.

Escenaris:

- En el cas de ‘Nova Solució/ Manteniment Evolutiu’ es parla d’una solució sense precedents, o bé, una millora o una nova funcionalitat d’una solució existent.

- En el cas de ‘Manteniment Correctiu’ es parla d’una aplicació o una solució a la que es duen a terme modificacions per tal de corregir les incidències o falles detectades.

- En el cas de ‘Transformació Tecnològica’ fa referència a una aplicació o una solució ja existent que es vol ‘actualitzar’ des d’un punt de vista tecnològic.

- En cas de ‘Low-Code’, es tracta d’aplicacions desenvolupades amb tecnologies de ‘Power Apps’.

- En cas dels ‘Productes de Mercat’, es tracta de solucions disponibles al mercat parametritzades en funció de les necessitats.

- En el cas de les ‘Aplicacions Mòbils’ es tracta  d’una solució d’aplicatius mòbils sense precedents, o bé, una millora o una nova funcionalitat d’una solució d’aquest tipus d’aplicatius existent.

Cada escenari te definides les següents fases i Quality gates.

|  | QUAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abans de la construcció | Abans de pujar a integració* | Abans de pujar a preproducció | Abans de les proves UAT | Abans de pujar a producció |
| Nova Solució/ Manteniment Evolutiu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Manteniment Correctiu |  | 1 | 2 |  | 4 |
| Transformació tecnològica | 0T | 1 | 2 | 3 | 4T |
| Low-Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Productes de Mercat | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

*Si no es disposa d’entorn d’integració, les condicions de la Quality Gate 1 es mesuraran a la Quality Gate 2.

|  | APLICACIONS MÒBILS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abans de la construcció | Abans de la distribució reduïda | Abans de les proves UAT | Abans de publicar al market |
| Aplicacions Mòbils | 0 | 1 | 2 | 3 |

Selecciona una opció:

| Fase | Lliurable | Quality Gate |
| --- | --- | --- |
| 00.- Iniciar el Projecte | Fitxa del manteniment | 1 |
| 00.- Iniciar el Projecte | Control inicial | 1 |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Gestió del manteniment | 1 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Oferta | 1 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Especificació de Requisits enregistrats a ValueEdge* | 1 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del temps | 1 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del cost | 1 |
| 01.- Planificar el Projecte | Control de planificació | 1 |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Qualitat | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Especificació de Requisits (correcció) enregistrats a ValueEdge* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Pla mestre de proves enregistrades les proves a l’eina ValueEdge* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Pla de Gestió del Canvi | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Control funcional | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi amb SonarQube* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi (Accessibilitat)* | 1 |
| 02.02.- Disseny | Descripció d'arquitectura | 1 |
| 02.02.- Disseny | Disseny del manteniment | 1 |
| 02.02.- Disseny | Control de disseny | 1 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Especificació de prova enregistrades a ValueEdge* | 1/2 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Codi font al GIT* | 1 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Manual d'usuari final* | 4 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Manual d’Instal·lació* | 4 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Manual d’Integració* | 4 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Informe de Resultat de proves (Integració) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 2 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Control de construcció | 1 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Manual d'Operació | 2 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Desplegament a PRE fet | 4 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Control de PRE | 4 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Control de qualificació | 4 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Informe de defectes (Qualificació Funcional) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Regresió) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Acceptació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Qualificació no funcional) a partir de la informació recollida a ValueEdge / LoadRunner* | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de defectes (Acceptació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Acta d'acceptació | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Control d'acceptació | 4 |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Entorn PRO instal·lat | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Llicències d'usuari | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Formació a Usuaris | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Desplegament a PRO fet | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Control de PRO | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Riscos | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Canvis | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Temes Pendents | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Informe de Seguiment del Projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Lliçons apreses | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Informe final del projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Control de Tancament | N/A |
| Fase | Lliurable | Quality Gate |
| 00.- Iniciar el Projecte | Fitxa de projecte | 0 |
| 00.- Iniciar el Projecte | Control inicial | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Gestió de projecte | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Oferta | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Visió i Necessitats de la Solució | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Especificació de Requisits enregistrats a Jira* | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del temps | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del cost | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Presentació de kickoff | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Control de planificació | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Qualitat* | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Especificació de Requisits enregistrats a Jira* | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Pla mestre de proves enregistrades les proves Jira* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Pla de Gestió del Canvi | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Control funcional | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Validació mitjançant un prototipus* | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi amb SonarQube* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi (Accessibilitat)* | 1 |
| 02.02.- Disseny | Descripció d'arquitectura* | 0 |
| 02.02.- Disseny | Disseny detallat* | 0 |
| 02.02.- Disseny | Control de disseny | 0 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Especificació de prova enregistrats a l’eina Jira* | 1/3 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Codi font al GIT* | 1 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Manual d'usuari final* | 4 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Manual d’Instal·lació* | 4 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Manual d’Integració* | 4 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Informe de Resultat de proves (Integració) a partir de la informació recollida a Jira* | 2 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Control de construcció | 1 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Manual d'Operació | 2 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Desplegament a PRE fet | 3 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Control de PRE | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Informe de resultat de proves (Qualificació Funcional) a partir de la informació recollida a Jira* | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Control de qualificació | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Informe de defectes (Qualificació Funcional) a partir de la informació recollida a Jira* | 3 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Acceptació) a partir de la informació recollida a Jira* | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Qualificació no Funcional) a partir de la informació recollida a Jira / LoadRunner* | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Acta d'acceptació | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Control d'acceptació | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de defectes (Acceptació) a partir de la informació recollida a Jira* | 4 |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Entorn PRO instal·lat | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Llicències d'usuari | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Formació a Usuaris | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Desplegament a PRO fet | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Control de PRO | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Riscos | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Canvis | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Temes Pendents | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Informe de Seguiment del Projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Lliçons apreses | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Informe final del projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Control de Tancament | N/A |
| Fase | Lliurable | Quality Gate |
| 00.- Iniciar el Projecte | Fitxa de projecte | 0T |
| 00.- Iniciar el Projecte | Control inicial | 0T |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Gestió de projecte | 0T |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Oferta | 0T |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Visió i Necessitats de la Solució | 0T |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Especificació de Requisits enregistrats a ALM-Octane* | 0T |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del temps | 0T |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del cost | 0T |
| 01.- Planificar el Projecte | Presentació de kickoff | 0T |
| 01.- Planificar el Projecte | Control de planificació | 0T |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Qualitat* | 0T |
| 02.01.- Anàlisi | Especificació de Requisits enregistrats a ValueEdge* | 0T |
| 02.01.- Anàlisi | Pla mestre de proves enregistrades les proves a ValueEdge* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Pla de Gestió del Canvi | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Control funcional | 0T |
| 02.01.- Anàlisi | Validació mitjançant un prototipus* | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi amb Sonarqube* | 0T |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi (Accessibilitat) | 0T |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de resultat de proves (Qualificació no funcional) a partir de la informació recollida a ValueEdge / LoadRunner* | 0T |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi amb SonarQube* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi (Accessibilitat)* | 1 |
| 02.02.- Disseny | Descripció d’arquitectura* | 0T |
| 02.02.- Disseny | Disseny detallat* | 0T |
| 02.02.- Disseny | Control de Disseny | 0T |
| 02.03.- Construcció i Integració | Especificació de prova enregistrades a ValueEdge* | 1/3 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Codi font al GIT* | 1 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Manual d'usuari final* | 4T |
| 02.03.- Construcció i Integració | Manual d’Instal·lació* | 4T |
| 02.03.- Construcció i Integració | Manual d’Integració* | 4T |
| 02.03.- Construcció i Integració | Informe de Resultat de proves (Integració) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 2 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Control de construcció | 1 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Manual d'Operació | 2 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Desplegament a PRE fet | 3 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Control de PRE | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Informe de resultat de proves (Qualificació Funcional) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Control de qualificació | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Informe de defectes (Qualificació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 3 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Acceptació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 4T |
| 02.06.- Acceptació | Acta d'acceptació | 4T |
| 02.06.- Acceptació | Control d'acceptació | 4T |
| 02.06.- Acceptació | Informe de defectes (Acceptació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 4T |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Qualificació no funcional) a partir de la informació recollida a ValueEdge / LoadRunner* | 4T |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Entorn PRO instal·lat | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Llicències d'usuari | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Formació a Usuaris | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Desplegament a PRO fet | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Control de PRO | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Riscos | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Canvis | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Temes Pendents | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Informe de Seguiment del Projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Lliçons apreses | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Informe final del projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Control de Tancament | N/A |
| Fase | Lliurable | Quality Gate |
| 00.- Iniciar el Projecte | Fitxa de projecte | 0 |
| 00.- Iniciar el Projecte | Control inicial | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Gestió de projecte | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Oferta | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Visió i Necessitats de la Solució | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Especificació de Requisits enregistrats a ValueEdge* | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del temps | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del cost | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Presentació de kickoff | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Control de planificació | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Qualitat* | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Especificació de Requisits enregistrats a ValueEdge* | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Pla mestre de proves enregistrades les proves a ValueEdge* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Pla de Gestió del Canvi | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Control funcional | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi amb SonarQube* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi (Accessibilitat)* | 1 |
| 02.02.- Disseny | Descripció d’Arquitectura* | 0 |
| 02.02.- Disseny | Disseny detallat* | 0 |
| 02.02.- Disseny | Control de disseny | 0 |
| 02.03.- Construcció | Especificació de proves enregistrats a l’eina ValueEdge | 1 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Informe de resultat de proves (Qualificació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 2 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Control de qualificació | 2 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Informe de defectes (Qualificació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 2 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Acceptació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 3 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de defectes (Acceptació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 3 |
| 02.06.- Acceptació | Informe d'accessibilitat IRA* | 3 |
| 02.06.- Acceptació | Informe resultat proves Certificació Bàsica* | 3 |
| 02.06.- Acceptació | Acta d'acceptació | 3 |
| 02.06.- Acceptació | Control d'acceptació | 3 |
| 02.07.- Market i Suport post-implantació | Llicències d'usuari | N/A |
| 02.07.- Market i Suport post-implantació | Formació a usuaris | N/A |
| 02.07.- Market i Suport post-implantació | Publicació al Market fet | N/A |
| 02.07.- Market i Suport post-implantació | Control del Market | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Riscos | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Canvis | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Temes Pendents | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Informe de Seguiment del Projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Lliçons apreses | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Informe final del projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Control de Tancament | N/A |
| Fase | Lliurable | Quality Gate |
| 00.- Iniciar el Projecte | Fitxa de projecte | 0 |
| 00.- Iniciar el Projecte | Control inicial | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Gestió de projecte | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Oferta | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Visió i Necessitats de la Solució | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Especificació de Requisits enregistrats a ValueEdge* | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del temps | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del cost | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Presentació de kickoff | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Control de planificació | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Qualitat* | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Especificació de Requisits enregistrats a ValueEdge* | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Pla mestre de proves enregistrades les proves ValueEdge* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Pla de Gestió del Canvi | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Control funcional | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Validació mitjançant un prototipus* | 0 |
| 02.02.- Disseny | Descripció d'arquitectura* | 0 |
| 02.02.- Disseny | Disseny detallat* | 0 |
| 02.02.- Disseny | Control de disseny | 0 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Especificació de prova enregistrats a l’eina ValueEdge* | 1/3 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Manual d'usuari final* | 4 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Informe de resultat de proves (Integració) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 2 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Control de construcció | 1 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Manual d'Operació | 2 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Desplegament a PRE fet | 3 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Control de PRE | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Informe de resultat de proves (Qualificació Funcional) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Control de qualificació | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Informe de defectes (Qualificació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 3 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Acceptació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Acta d'acceptació | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Control d'acceptació | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Qualificació no funcional: rendiment) a partir de la informació recollida a LoadRunner* | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de defectes (Acceptació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 4 |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Entorn PRO instal·lat | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Llicències d'usuari | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Formació a Usuaris | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Desplegament a PRO fet | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Control de PRO | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Riscos | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Canvis | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Temes Pendents | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Informe de Seguiment del Projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Lliçons apreses | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Informe final del projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Control de Tancament | N/A |
| Fase | Lliurable | Quality Gate |
| 00.- Iniciar el Projecte | Fitxa de projecte | 0 |
| 00.- Iniciar el Projecte | Control inicial | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Gestió de projecte | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Oferta | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Visió i Necessitats de la Solució | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia Base de l'Abast: Especificació de Requisits enregistrats a ValueEdge* | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del temps | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Línia base del cost | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Presentació de kickoff | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Control de planificació | 0 |
| 01.- Planificar el Projecte | Pla de Qualitat* | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Especificació de Requisits enregistrats a ValueEdge* | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Pla mestre de proves enregistrades les proves ValueEdge* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Pla de Gestió del Canvi | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Control funcional | 0 |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi amb SonarQube* | 1 |
| 02.01.- Anàlisi | Informe de revisió de codi (Accessibilitat)* | 1 |
| 02.02.- Disseny | Descripció d'arquitectura* | 0 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Especificació de prova enregistrats a l’eina ValueEdge* | 1/3 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Manual d'usuari final* | 4 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Informe de Resultat de proves (Integració) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 2 |
| 02.03.- Construcció i Integració | Control de construcció | 1 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Manual d'Operació | 2 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Desplegament a PRE fet | 3 |
| 02.04.- Instal·lació a Preproducció | Control de PRE | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Informe de resultat de proves (Qualificació Funcional) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Control de qualificació | 3 |
| 02.05.- Proves de qualificació del Sistema | Informe de defectes (Qualificació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 3 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Acceptació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de resultat de proves (Qualificació no funcional) a partir de la informació recollida a ValueEdge / LoadRunner* | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Acta d'acceptació | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Control d'acceptació | 4 |
| 02.06.- Acceptació | Informe de defectes (Acceptació) a partir de la informació recollida a ValueEdge* | 4 |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Entorn PRO instal·lat | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Llicències d'usuari | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Formació a Usuaris | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Desplegament a PRO fet | N/A |
| 02.07.- Posada en Producció i Suport post-implantació | Control de PRO | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Riscos | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Canvis | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Registre de Temes Pendents | N/A |
| 03.- Fer el Seguiment i Control | Informe de Seguiment del Projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Lliçons apreses | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Informe final del projecte | N/A |
| 04.- Fer Tancament del Projecte | Control de Tancament | N/A |

* Correspon als lliurables d’entrega obligatòria en la Quality Gate on són sol·licitats.

NOTA: l’especificació de requisits, el pla mestre de proves i el resultat de les proves ha d’estar registrat a l’eina Jira al moment de revisar el lliurable en funció de la Quality Gate que apliqui.

# Valoració

## Valoració d’esforços

El detall de la valoració en hores del desenvolupament descrit en aquets document es presenta en el següent quadre:

<Adaptar la taula a les fases acordades. En cas d’haver més d’una aplicació afectada, incloure detall d’hores per cada aplicació>

| Fase | Hores Aplic. 1 | Hores Aplic. 2 | Hores Aplic. 3 | Hores Aplic. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificar el projecte | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs |
| Anàlisi de Requisits | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs |
| Disseny de la Solució | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs |
| Construcció i Integració | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs |
| Instal·lació a Preproducció | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs |
| Proves de qualificació del Sistema | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs |
| Acceptació | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs |
| Posada en Producció / Market i Suport post-implantació | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs |
| Total | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs |

## Calendari

S’han identificat les següents dependències externes al projecte, necessàries pel compliment del calendari:

<Adaptar la taula a les fases acordades>

| Fase | Dependència | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Planificar el projecte |  |  |
| Anàlisi de Requisits |  |  |
| Disseny de la Solució |  |  |
| Construcció i Integració |  |  |
| Instal·lació a Preproducció |  |  |
| Proves de qualificació del Sistema |  |  |
| Acceptació |  |  |
| Posada en Producció / Market i Suport post-implantació |  |  |

El desenvolupament de la solució descrita, si es compleixen les consideracions anteriors tindrà una durada de nn setmanes des de l’acceptació de la l’oferta.

<Diagrama de Gantt o llista de fases i fites amb especificació de la durada. Per exemple:>

| Fita | Data Inici | Data Fi |
| --- | --- | --- |

## Oferta econòmica

La següent taula detalla l’oferta econòmica pel desenvolupament de la solució descrita aplicant les tarifes vigents en el moment de confeccionar l’oferta:

| Codi | Descripció | ET | Hrs | Perfil | Tarifa sense IVA | Import sense IVA | Import amb IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <C.Aplic. 1> | <Nom Aplicació 1> |  |  |  | 0 €/h | 0 € | 0 € |
| <C.Aplic. 2> | <Nom Aplicació 2> |  |  |  | 0 €/h | 0 € | 0 € |
| <C.Aplic. 3> | <Nom Aplicació 3> |  |  |  | 0 €/h | 0 € | 0 € |
| <C.Aplic. 4> | <Nom Aplicació 4> |  |  |  | 0 €/h | 0 € | 0 € |
| Total import Sota Demanda |  |  |  |  | 0 €/h | 0 € | 0 € |

Es detallen a la següent taula l’estimació de costos recurrents desglossats per:

- Recurrent Any 0: Cost d’explotació des de l’aprovisionament fins el 31 de desembre de l’any corresponent. Aquest import es re-calcularà en la data de l’entrada efectiva d’aprovisionament de cada component.

- Recurrent anual: Cost anual d’explotació.

| Codi | Descripció | Data estimada entrada en producció | Import sense IVA |  | Import amb IVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RR any 0 | RR anual | RR any 0 | RR anual |
| <C.Aplic. 1> | <Nom Aplicació 1> | dd/mm/aaaa | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| <C.Aplic. 2> | <Nom Aplicació 2> | dd/mm/aaaa | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| <C.Aplic. 3> | <Nom Aplicació 3> | dd/mm/aaaa | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| <C.Aplic. 4> | <Nom Aplicació 4> | dd/mm/aaaa | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total import Recurrent |  |  | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

El cost recurrent està subjecte a canvis en funció de la volumetria requerida del Sistema d’Informació.

# Pla de Facturació

Els imports de la valoració sota demanda es facturaran seguint el següent pla de facturació:

| Fita | % Fita | Import sense IVA | Import amb IVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | 0 € | 0 € |  |
|  | % | 0 € | 0 € |  |
|  | % | 0 € | 0 € |  |
|  | % | 0 € | 0 € |  |
|  | % | 0 € | 0 € |  |
| TOTAL | 100 % | 0 € | 0 € |  |