## Slide 1: Avaluació de preparació Agile <nom de la solució>
<data de lliurament>

## Slide 2: Índex
Introducció
Anàlisi de la solució
Recomanacions
Annexos

## Slide 3: 1. Introducció Avaluació de preparació Agile
L’Oficina de Gestió de la Qualitat del CTTI posa a disposició de l’Organització el present model d’avaluació, per a guiar en la decisió d’adoptar tècniques àgils, en el desenvolupament de solucions.
El procés d’avaluació consisteix en l’execució les següents activitats:
Entrevista preliminar
Conclusions
Anàlisi de la informació
Recomanacions
L’objectiu final d’aquesta anàlisi és:
Identificar àrees de millora en l’enfocament agile de la solució
Recomanar accions orientades a mitigar possibles mancances en el plantejament metodològic
Proposar si s’escau l’adopció d’altres metodologies quan el context així ho aconselli

## Slide 4: 2. Anàlisi de la solució Avaluació per àrees
L’avaluació per àrees estableix una sèrie d’indicadors dividits en sis àmbits de treball, a partir dels quals es mostren els resultats sobre una nota ponderada de 1 a 5.

## Slide 5: 2. Anàlisi de la solució Avaluació per àrees
Com a resultat de l’avaluació obtenim els següents graus d’assoliment dels diferents nivells:
Exemple il·lustratiu
Cal marcar els nivells assolits com a resultat de l’avaluació

## Slide 6: 3. Conclusions Resultat de l’avaluació
Iteratiu
Àgil
Cascada
Incremental
Desenvolupament iteratiu
Increments de producte
Entrega freqüent
Equips àgils
Excel·lència tècnica
Desenvolupament iteratiu
Desenvolupament iteratiu
Increments de producte
Mínims no coberts (factors crítics):
Procés: No s’ha planificat un calendari de versions a producció, amb entregues freqüents, en períodes no superiors a 3 mesos.
Producte: Les iteracions planificades, no tenen com a objectiu oferir un increment de valor, sinó parts de la funcionalitat que no completen el flux d’extrem a extrem.
Altres àmbits de millora (recomanacions):
Procés: Es recomana incorporar de forma progressiva l’automatització de test unitaris.
Equip proveïdor: Reduir les dependències internes evitant al màxim els perfils "especialistes“.
Equip client: Fomentar la transparència entre l'equip scrum i el Proxy Product Owner com a representant del PO.
Els resultats obtinguts descriuen un model de gestió de projecte iteratiu.
Els nivells assolits en les àrees Iniciativa (nivell 3), Equip proveïdor (nivell 3 o 4 no consolidat), Equip client (nivell 3) mostren que el punt de partida per a iniciar el projecte, és l’adequat en aquests apartats.
Per contra, l’enfocament del projecte en els àmbits de Producte (nivell 1), Procés (nivell 1), Eines (nivell 1 no consolidat), reflecteix algunes carències, que en el cas de Procés i Producte, es consideren factors crítics per a considerar un projecte àgil.
Exemple il·lustratiu
En aquest apartat es mostren les conclusions i recomanacions de l’avaluació

## Slide 7: 3. Annex Checklist d'avaluació
S'adjunta la checklist utilitzada en l'avaluació del projecte de <nom de la solució>, amb les valoracions, puntuacions i pesos aplicats en aquest estudi.